1 Aylık Zaman Çizelgesi (Yüksek Seviye)
1. Hafta – İhtiyaç Analizi ve Tasarım
· Gün 1–2: Hedefleri netleştirme
· Yapay zekâdan ne beklediğinizi yazılı hale getirin:
· Özet mi, etiketleme mi, kanun maddeleri mi, benzer karar önerisi mi vs.
· Karar başına hangi alanların üretileceğini listeleyin (ör. ozet, etiketler, sonuc, kanun_maddeleri).
· Gün 3–4: Veritabanı ve veri modeli taslağı
· Karar tablosuna eklenecek AI alanlarını kâğıt üzerinde tanımlayın:
· Metin alanları: ai_ozet, ai_aciklama vb.
· JSON alanları: ai_analiz_json (içinde etiketler, skorlar, kanun maddeleri).
· Durum alanları: ai_durum, ai_son_guncelleme.
· Mevcut veritabanı şemanızı inceleyip nereye ekleneceğini kağıt üzerinde işaretleyin.
· Gün 5–7: AI sağlayıcısı ve mimari kararı
· OpenAI / başka bir API mı, yoksa ileride lokal model de mi olacak kararını verin.
· API dokümanlarını okuyun; temel limitleri ve fiyatlandırmayı not alın.
· Üst seviye mimariyi çizin (kâğıt veya diagram aracı):
· parser -> db -> ai_analiz_servisi -> db -> arayüz.

2. Hafta – API, Prompt ve Güvenlik Hazırlığı
· Gün 8–9: API hesabı ve ilk manuel testler
· Seçtiğiniz sağlayıcıda hesap açın ve API anahtarını alın.
· Postman / komut satırı ile 1–2 örnek karar metnini API’ye gönderip cevapları inceleyin.
· Token kullanımı ve süre (latency) notlarını alın.
· Gün 10–11: Prompt şablonlarını tasarlama
· Her analiz tipi için ayrı bir prompt metni hazırlayın:
· Örneğin: “Yalnızca şu formatta JSON döndür” gibi açık kurallar ekleyin.
· 3–5 farklı karar metniyle ChatGPT arayüzünden manuel deneyip çıktıları rafine edin.
· Gün 12–13: Güvenlik ve gizlilik kuralları
· Kişisel veriler varsa, AI’ya gitmeden önce nelerin maskeleneceğini belirleyin.
· API key’in nerede tutulacağına karar verin (kod içinde değil, ortam değişkeni / config).
· Log’da tutacağınız bilgiler için bir liste hazırlayın (istek boyutu, süre, hata kodu vs.).
· Gün 14: Analiz tetikleme stratejisi
· Yeni karar eklendiğinde mi, cron ile toplu mu, admin butonuyla isteğe bağlı mı karar verin.
· “Analiz kuyruğu” mantığını kağıt üzerinde tanımlayın (örneğin ai_durum='pending' kayıtlarını işleyen bir süreç).

3. Hafta – PoC Senaryosu ve UI Taslağı
· Gün 15–17: PoC akışının tasarımı
· Sadece 1–2 karar için çalışacak mini bir akış yazın (şimdilik sadece senaryo):
· Veritabanından karar çek.
· AI’ya gönder.
· Gelen yanıtı ekranda göster veya logla.
· Bu akış için düşünülen PHP dosya/adımlarını not edin (ör. debug_ai.php gibi).
· Gün 18–19: Admin UI / ekran taslağı
· Karar detay ekranına eklenecek alanları çizin:
· “AI Özet” kutusu, “Etiketler” rozetleri, “AI Analizi” sekmesi vb.
· Son kullanıcı ne görecek, hangi alanlar zorunlu/hangi alanlar opsiyonel olacak karar verin.
· Gün 20–21: Performans & maliyet simülasyonu
· Ortalama karar uzunluğunu tahmin edin (örneğin 5–10 sayfa = X token).
· Günlük/aylık karar sayısıyla çarpıp kabaca aylık API maliyetini hesaplayın.
· Buna göre:
· Her kararı mı analiz edeceksiniz,
· Yoksa sadece belli tür kararları mı,
· Yoksa önce manuel tetikleme sonra otomasyona geçiş mi yapacaksınız, karar verin.

4. Hafta – Somutlaştıma ve Kodlama Öncesi Son Hazırlık
· Gün 22–24: Nihai tasarım dokümanını oluşturma
· Şu başlıklarla kısa bir teknik doküman yazın (kendiniz için):
· Analiz tipleri ve çıktı alanları
· Veritabanı değişiklikleri
· API sağlayıcı ve kullanılan modeller
· Prompt şablonları (son sürüm)
· Analiz tetikleme stratejisi (cron/admin/otomatik)
· Güvenlik / gizlilik kuralları.
· Gün 25–26: Görev ve modül listesi çıkarma
· Kod yazma aşamasında yapılacak işleri net maddeler halinde yazın:
· Yeni kolon eklemek için SQL/migration komutları
· AI entegrasyonunu yapan PHP sınıfı/fonksiyonu
· Cron job veya admin action için endpoint
· Admin arayüzünde gösterim için template değişiklikleri.
· Bu maddeleri “küçük task”lere bölün ki sonradan adım adım uygulaması kolay olsun.
· Gün 27–28: Risk analizi ve geri dönüş planı
· Olası riskleri listeleyin:
· API yavaşlıkları, kota limitine takılma, maliyet patlaması, hukuki veri gizlilik riskleri.
· Her risk için bir önlem/çözüm yazın:
· Örn. kota yaklaşınca otomatik durdur, loglardan maliyet takibi, hassas alanları maskeleme.
· Gün 29–30: Kodlama aşamasına geçiş için hazırlık
· Hangi sırayla kod yazılacağını planlayın:
1. Veritabanı kolonlarının eklenmesi
1. AI servis entegrasyonu (tek bir helper/servis sınıfı)
1. PoC sayfası/endpoint’i
1. Sonra cron/admin entegrasyonu
1. En son UI entegrasyonu.
· Bu noktada, isterseniz benimle tekrar konuşup somut PHP kodlarını birlikte yazmaya başlayabiliriz.

