## 1 Aylık Zaman Çizelgesi (Yüksek Seviye)

### 1. Hafta – İhtiyaç Analizi ve Tasarım

- Gün 1–2: Hedefleri netleştirme

- Yapay zekâdan ne beklediğinizi yazılı hale getirin:

- Özet mi, etiketleme mi, kanun maddeleri mi, benzer karar önerisi mi vs.

- Karar başına hangi alanların üretileceğini listeleyin (ör. ozet, etiketler, sonuc, kanun_maddeleri).

- Gün 3–4: Veritabanı ve veri modeli taslağı

- Karar tablosuna eklenecek AI alanlarını kâğıt üzerinde tanımlayın:

- Metin alanları: ai_ozet, ai_aciklama vb.

- JSON alanları: ai_analiz_json (içinde etiketler, skorlar, kanun maddeleri).

- Durum alanları: ai_durum, ai_son_guncelleme.

- Mevcut veritabanı şemanızı inceleyip nereye ekleneceğini kağıt üzerinde işaretleyin.

- Gün 5–7: AI sağlayıcısı ve mimari kararı

- OpenAI / başka bir API mı, yoksa ileride lokal model de mi olacak kararını verin.

- API dokümanlarını okuyun; temel limitleri ve fiyatlandırmayı not alın.

- Üst seviye mimariyi çizin (kâğıt veya diagram aracı):

- parser -> db -> ai_analiz_servisi -> db -> arayüz.

### 2. Hafta – API, Prompt ve Güvenlik Hazırlığı

- Gün 8–9: API hesabı ve ilk manuel testler

- Seçtiğiniz sağlayıcıda hesap açın ve API anahtarını alın.

- Postman / komut satırı ile 1–2 örnek karar metnini API’ye gönderip cevapları inceleyin.

- Token kullanımı ve süre (latency) notlarını alın.

- Gün 10–11: Prompt şablonlarını tasarlama

- Her analiz tipi için ayrı bir prompt metni hazırlayın:

- Örneğin: “Yalnızca şu formatta JSON döndür” gibi açık kurallar ekleyin.

- 3–5 farklı karar metniyle ChatGPT arayüzünden manuel deneyip çıktıları rafine edin.

- Gün 12–13: Güvenlik ve gizlilik kuralları

- Kişisel veriler varsa, AI’ya gitmeden önce nelerin maskeleneceğini belirleyin.

- API key’in nerede tutulacağına karar verin (kod içinde değil, ortam değişkeni / config).

- Log’da tutacağınız bilgiler için bir liste hazırlayın (istek boyutu, süre, hata kodu vs.).

- Gün 14: Analiz tetikleme stratejisi

- Yeni karar eklendiğinde mi, cron ile toplu mu, admin butonuyla isteğe bağlı mı karar verin.

- “Analiz kuyruğu” mantığını kağıt üzerinde tanımlayın (örneğin ai_durum='pending' kayıtlarını işleyen bir süreç).

### 3. Hafta – PoC Senaryosu ve UI Taslağı

- Gün 15–17: PoC akışının tasarımı

- Sadece 1–2 karar için çalışacak mini bir akış yazın (şimdilik sadece senaryo):

- Veritabanından karar çek.

- AI’ya gönder.

- Gelen yanıtı ekranda göster veya logla.

- Bu akış için düşünülen PHP dosya/adımlarını not edin (ör. debug_ai.php gibi).

- Gün 18–19: Admin UI / ekran taslağı

- Karar detay ekranına eklenecek alanları çizin:

- “AI Özet” kutusu, “Etiketler” rozetleri, “AI Analizi” sekmesi vb.

- Son kullanıcı ne görecek, hangi alanlar zorunlu/hangi alanlar opsiyonel olacak karar verin.

- Gün 20–21: Performans & maliyet simülasyonu

- Ortalama karar uzunluğunu tahmin edin (örneğin 5–10 sayfa = X token).

- Günlük/aylık karar sayısıyla çarpıp kabaca aylık API maliyetini hesaplayın.

- Buna göre:

- Her kararı mı analiz edeceksiniz,

- Yoksa sadece belli tür kararları mı,

- Yoksa önce manuel tetikleme sonra otomasyona geçiş mi yapacaksınız, karar verin.

### 4. Hafta – Somutlaştıma ve Kodlama Öncesi Son Hazırlık

- Gün 22–24: Nihai tasarım dokümanını oluşturma

- Şu başlıklarla kısa bir teknik doküman yazın (kendiniz için):

- Analiz tipleri ve çıktı alanları

- Veritabanı değişiklikleri

- API sağlayıcı ve kullanılan modeller

- Prompt şablonları (son sürüm)

- Analiz tetikleme stratejisi (cron/admin/otomatik)

- Güvenlik / gizlilik kuralları.

- Gün 25–26: Görev ve modül listesi çıkarma

- Kod yazma aşamasında yapılacak işleri net maddeler halinde yazın:

- Yeni kolon eklemek için SQL/migration komutları

- AI entegrasyonunu yapan PHP sınıfı/fonksiyonu

- Cron job veya admin action için endpoint

- Admin arayüzünde gösterim için template değişiklikleri.

- Bu maddeleri “küçük task”lere bölün ki sonradan adım adım uygulaması kolay olsun.

- Gün 27–28: Risk analizi ve geri dönüş planı

- Olası riskleri listeleyin:

- API yavaşlıkları, kota limitine takılma, maliyet patlaması, hukuki veri gizlilik riskleri.

- Her risk için bir önlem/çözüm yazın:

- Örn. kota yaklaşınca otomatik durdur, loglardan maliyet takibi, hassas alanları maskeleme.

- Gün 29–30: Kodlama aşamasına geçiş için hazırlık

- Hangi sırayla kod yazılacağını planlayın:

- Veritabanı kolonlarının eklenmesi

- AI servis entegrasyonu (tek bir helper/servis sınıfı)

- PoC sayfası/endpoint’i

- Sonra cron/admin entegrasyonu

- En son UI entegrasyonu.

- Bu noktada, isterseniz benimle tekrar konuşup somut PHP kodlarını birlikte yazmaya başlayabiliriz.